## Slide 1
Update Progress
Project Operations Directorate
PT Mitra Transaksi Indonesia

## Slide 2
Operational Technology Project
Monitoring Closed Approved YOE Non LHF
SINGLE BTN
139
19
CLOSED APPROVED
SINGLE BMRI
IN MAAS
PENDING MAAS
167
SINGLE BNI
SINGLE BRI
0
62
0
60
SHARING
23
- Progress Mitratex akan selesai pada week 3
- Cancel untuk Scoring BTN,Bisa di setting saat tiket di analystnya BTN
Pending MAAS karena :
MB.MID/TID BNI exists, membutuhkan MB.MID/TID BNI baru
TID yang di daftarkan BRI sama, jadi tidak bisa masuk maas, butuh TID BRI baru
Menunggu Proses Rerun
Progress
Live
Total Project
Cancel
Project
REQUEST MITRATEX
3
165
160
1
CHANGEREQUEST MITRATEX
0
3
3
0
UAT
0
0
3
NA

## Slide 3: Monitoring Closed Approved YOE Non LHF
SHARING
Sharing BNI BRI BTN MANDIRI
Sharing BRI BNI
Sharing Mandiri BNI
Sharing Mandiri BRI
1
2
7
6
Sharing Mandiri BRI BNI
7