## Slide 1
Update Progress
Project Operations Directorate
PT Mitra Transaksi Indonesia

## Slide 2
Operational Technology Project
Monitoring Closed Approved YOE Non LHF
SINGLE BTN
W3 | W4
151 | 162
20 | 29
CLOSED APPROVED
W3 | W4
SINGLE BMRI
W3 | W4
IN MAAS
W3 | W4
PENDING MAAS W3 | W4
171 | 191
SINGLE BNI
W3 | W4
SINGLE BRI
W3 | W4
0 | 0
66| 72
0 | 0
62 | 62
SHARING
W3 | W4
23 | 28
Total Project : Request bertambah terkait insident digital sign
Progres request : yang telah selesai terakit request SR
Live : - Request yang live terkait SR - Penambahan field di table Menu Data entry dan checker
Pending MAAS karena :
MB.MID/TID BNI exists, membutuhkan MB.MID/TID BNI baru
TID yang di daftarkan BRI sama, jadi tidak bisa masuk maas, butuh TID BRI baru
Menunggu Proses Rerun
Progress
W4 | W1
Live
W4 | W1
Total Project
W4 | W1
Cancel
W4 | W1
Project
REQUEST MITRATEX
5 | 4
165 | 168
158| 160
1 | 1
CHANGEREQUEST MITRATEX
0 | 0
3 | 3
3 | 3
0 | 0
UAT
W4 | W1
0 | 0
0 | 0

## Slide 3: Monitoring Closed Approved YOE Non LHF
SHARING
Sharing BNI BRI BTN MANDIRI
W3 | W4
Sharing BRI BNI
W3 | W4
Sharing Mandiri BNI
W3 | W4
Sharing Mandiri BRI
W3| W4
1 | 1
2 | 3
7 | 7
6 | 10
Sharing Mandiri BRI BNI
W3 | W4
7 | 7