## Slide 1
Update Flow Process
Project Operations Directorate
PT Mitra Transaksi Indonesia

## Slide 2
Flow New Process Project – UARF
USER | IT Key Management | Project OPS | Risk
Create UARF , Request TTD Atasan, Request TTD ke IT Key Management
Reset Password , berikan password baru ke User
Terima form UARF yang sudah full sign , kemudian create tiket di redmine dan Upload form UARF & File Matrixnya , Assign Suryanto
Terima form UARF , TTD . Kirimkan Kembali UARF yang sudah full sign
Reset
Daftar MAAS
Terima Password Baru dan Change Password
Cek & Download di Redmine , Update Matrix OPS , dan kirim request ke Risk Via Mail
Terima , Validasi & Update Matrix , Kirim Kembali Matrix yang sudah di Validasi Via Email
Terima , Data Update Matrix , Follow Up untuk Daftar Matrx MAASnya
Daftar Account MAAS & Matrix
Terima ID & Account MAAS, kirim ke User
Terima ID & Password & Change Password & Makesure Screen
Mulai
Selesai

## Slide 3
Flow New Process Project – SR
USER | PROJECT OPS | PROBLEM MANAGEMENT | IT DEV | IT QA | IT CM
Create form SR , Request TTD Atasan, Request TTD Drektur OPS , IT & Risk, kirik Ke Project
Mulai
Create Tiket di Redmine & Uoload Dokumen , FU ke Problem Management
Melakukan Q&A ke User latar belakang dan tujuannya
Analysis SR
Melakukan Q&A ke Project OPS latar belakang dan tujuannya, FU ke IT DEV
Membuat script Patching , Test SIT , Create Draft Impact Analysis & Sirkuler
Request Kickoff UAT
Agendakan PRA UAT
PRA UAT , Test UAT , Create DF ttd atasan
TTD Team Project & Atasan
TTD Team Problem Management & Atasan
Daftar CCB ke Team CM
Terima Request Daftar CCB , Agebdakan CCB
Migrasi Request Ke prod
PTR SR Request
Selesai

## Slide 4
Flow New Proces Project – Incident
USER | PROJECT OPS | PROBLEM MANAGEMENT | IT DEV | IT QA | IT CM
Request Incident , dan memberikan Screenshoot Issue ,kirim ke Team Project
Mulai
Create Tiket di Redmine & Uoload Dokumen Issue , FU ke Problem Management
Melakukan Q&A ke User latar belakang dan tujuannya
Analysis Incident
Melakukan Q&A ke Project OPS latar belakang dan tujuannya, FU ke IT DEV
Develop perbaikan , Test SIT , Create Draft Impact Analysis & Sirkuler
Request Kickoff UAT
Agendakan PRA UAT
PRA UAT , Test UAT , Create DF ttd atasan
TTD Team Project & Atasan
TTD Team Problem Management & Atasan
Daftar CCB ke Team CM
Terima Request Daftar CCB , Agebdakan CCB
Migrasi Request Ke prod
PTR Request
Selesai

## Slide 5
Flow New Proces Project – UREQ
USER | PROJECT OPS | Demand Management | IT PM | IT Dev | IT QA | IT CM
Create form UREQ , Review Atasan , Kirim Draft ke Team Project
Mulai
Create Tiket di Redmine & Uoload Dokumen , FU ke Demand Management
Melakukan Q&A ke User latar belakang dan tujuannya
Analysis UREQ , Sirkuler Review ke RISK , Info Sec & Product
Merespon isian draft yang di review oleh Reviewer
Membuat script Patching , Test SIT , Create Draft Impact Analysis & Sirkuler
Assign PM
PRA UAT , Test UAT , Create DF ttd atasan
TTD Team Project & Atasan
TTD PM & Atasan
Daftar CCB ke Team CM
Terima Request Daftar CCB , Agebdakan CCB
Migrasi Request Ke prod
PTR SR Request
Selesai
Memberikan hasil Reviewer Risk , Infosec, & Product
Fu Kembali ke Reviewer , & Sirkuler ttd
Agendakan PRA UAT

## Slide 6: Thank you