## Slide 1
Update Progress
Project Operations Directorate
PT Mitra Transaksi Indonesia

## Slide 2
Update Project Status – Highlighted Project
Not Started
Off Track
Poten. Delay
On Track
Live
Total Project
Drop
Project
UREQ
7
1
17
14
41
11
1
UARF
0
0
0
7
93
93
0
Change Request
6
0
0
22
28
1
0
17
Project 1
4
0
7
0
8
1
0
Project 2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
5
0
0
0
Project 3
5

## Slide 3
Change Request
Total Change Request
28
General - Upload/Import
Prioritas 2
General - Copy Massal
Terminal, Feature, MDR
Integrasi OCR
Review-Blacklist Database
Admin Bank
Documents
General - Field Category
Others
All Modul
Others
Documents - Others
General – Flow
Role-Analyst Bank
Role-Admin Bank
Role-DigiSign
Broadcast
Role-Admin User
Prioritas 1
Prioritas 3 >
Bank New/Existing
Merchant
Merchant/Merchant Official/Owner
Others
Member Bank
Member Bank
Member Bank
Member Bank
Member Bank
Feature

## Slide 4
Update Project BC Status – Highlighted Project
Project sudah naik ke Production dan sudah pass PTR.
Project sedang berjalan di fase tertentu dengan perkiraan progress penyelesaian fase (berdasarkan asesmen dari PM) masih dalam timeline yang sudah direncanakan.
Project sedang berjalan di fase tertentu dengan perkiraan progress penyelesaian fase (berdasarkan asesmen dari PM) akan melampaui timeline yang sudah direncanakan.
Project sedang berjalan di fase tertentu dengan progress penyelesaian fase sudah melampaui timeline yang sudah direncanakan.
Project belum dimulai.
Total UREQ Project 1 BC
8
Live
1
On Track
0
Potential Delay
0
Off Track
7
Not Started
0
3
off track karena di SIT ada Temuan , saat ini dilakukan perbaikan oleh BCApp
0
4
0
0
0
1
Live Production * Open Query Close Cancel
Drop
0
0
Project yang di Drop baik Oleh User maupun PM

## Slide 5
Update Project BC Status – Highlighted Project
Project sudah naik ke Production dan sudah pass PTR.
Project sedang berjalan di fase tertentu dengan perkiraan progress penyelesaian fase (berdasarkan asesmen dari PM) masih dalam timeline yang sudah direncanakan.
Project sedang berjalan di fase tertentu dengan perkiraan progress penyelesaian fase (berdasarkan asesmen dari PM) akan melampaui timeline yang sudah direncanakan.
Project sedang berjalan di fase tertentu dengan progress penyelesaian fase sudah melampaui timeline yang sudah direncanakan.
Project belum dimulai.
Total UREQ Project 2 BC
1
Live
0
On Track
0
Potential Delay
0
Off Track
1
Not Started
0
1
Ada temuan pada saat PTR , saat ini sedang di Investigasi BCApp
0
0
0
0
0
Drop
0
0
Project yang di Drop baik Oleh User maupun PM

## Slide 6
Update Project BC Status – Highlighted Project
Project sudah naik ke Production dan sudah pass PTR.
Project sedang berjalan di fase tertentu dengan perkiraan progress penyelesaian fase (berdasarkan asesmen dari PM) masih dalam timeline yang sudah direncanakan.
Project sedang berjalan di fase tertentu dengan perkiraan progress penyelesaian fase (berdasarkan asesmen dari PM) akan melampaui timeline yang sudah direncanakan.
Project sedang berjalan di fase tertentu dengan progress penyelesaian fase sudah melampaui timeline yang sudah direncanakan.
Project belum dimulai.
Total UREQ Project 3 BC
5
Live
0
On Track
Potential Delay
0
Off Track
5
Not Started
0
3
Saat ini masih Development Oleh Bcapp
0
0
0
0
0
Drop
0
0
Project yang di Drop baik Oleh User maupun PM

## Slide 7
Update Project BC Status – Highlighted Project
Daftar projects On Track & Off Track
Legend:
Plan Timeline
Realisasi Timeline
Proposed Timeline

## Slide 8
Update Project Status – Highlighted Project
Project sudah naik ke Production dan sudah pass PTR.
Project sedang berjalan di fase tertentu dengan perkiraan progress penyelesaian fase (berdasarkan asesmen dari PM) masih dalam timeline yang sudah direncanakan.
Project sedang berjalan di fase tertentu dengan perkiraan progress penyelesaian fase (berdasarkan asesmen dari PM) akan melampaui timeline yang sudah direncanakan.
Project sedang berjalan di fase tertentu dengan progress penyelesaian fase sudah melampaui timeline yang sudah direncanakan.
Project belum dimulai.
Total UREQ Project OPS
30
Live
11
On Track
0
Potential Delay
0
Off Track
18
Not Started
3
8
3
Antrian Development & FSD ( Kurang resources Dev)
off track dan akan di drop karean sudah didevelop di UREQ baru
10
4
0
0
0
1
Progress PTR, ada issue di PTR terkait insert data ke MAAS
3
Draft UREQ
6
Progress SIT & UAT , saat ini ada kendala pengetesan di SIT & UAT
Drop
1
0
Project yang di Drop baik Oleh User maupun PM
1
Drop User karean sudah tidak digunakan

## Slide 9
Update Project OPS Status – Highlighted Project
Daftar projects Off Track
Legend:
Plan Timeline
Realisasi Timeline
Proposed Timeline

## Slide 10
Update Project Status – Highlighted Project
Project sudah naik ke Production dan sudah pass PTR.
Project sedang berjalan di fase tertentu dengan perkiraan progress penyelesaian fase (berdasarkan asesmen dari IT Infosec & Netwok) masih dalam timeline yang sudah direncanakan.
Project sedang berjalan di fase tertentu dengan perkiraan progress penyelesaian fase (berdasarkan asesmen dari dari IT Infosec & Netwok) akan melampaui timeline yang sudah direncanakan.
Project sedang berjalan di fase tertentu dengan progress penyelesaian fase sudah melampaui timeline yang sudah direncanakan.
Project belum dimulai.
Total UARF Project OPS
Live
176
On Track
7
Potential Delay
0
Off Track
0
Not Started
*Drop: 2
101
0
0
0
20
183
5

## Slide 11
Update Project Status – Highlighted Project
Project sudah naik ke Production dan sudah pass PTR.
Project sedang berjalan di fase tertentu dengan perkiraan progress penyelesaian fase (berdasarkan asesmen dari IT Support) masih dalam timeline yang sudah direncanakan.
Project sedang berjalan di fase tertentu dengan perkiraan progress penyelesaian fase (berdasarkan asesmen dari IT Incident) akan melampaui timeline yang sudah direncanakan.
Project sedang berjalan di fase tertentu dengan progress penyelesaian fase sudah melampaui timeline yang sudah direncanakan.
Project belum dimulai.
Total SR Project OPS
12
Live
7
On Track
1
Potential Delay
0
Off Track
3
Not Started
0
4
0
1
0
0
3
SR Off track Karena info IT masih mengerjakan project Incident
Drop
1
0
Project yang di Drop baik Oleh User maupun IM
Drop User/IT karena sudah tidak digunakan
1

## Slide 12
Sosialisasi Project Akuisisi MTI

## Slide 13
CR - Himbara

## Slide 14: Thank you