## Slide 1
Update Progress
Project Operations Directorate
PT Mitra Transaksi Indonesia

## Slide 2
Operational Technology Project
Monitoring Closed Approved YOE Non LHF
SINGLE BTN
W4 | W1
105 | 116
12 | 16
CLOSED APPROVED
W4 | W1
SINGLE BMRI
W4 | W1
IN MAAS
W4 | W1
PENDING MAAS W4 | W1
117 | 132
SINGLE BNI
W4 | W1
SINGLE BRI
W4 | W1
0 | 0
42| 44
0 | 0
50 | 54
SHARING
W4 | W1
12 | 18
- Progress Mitratex akan selesai pada week 2
- Cancel untuk Scoring BTN,Bisa di setting saat tiket di analystnya BTN
Pending MAAS karena :
MB.MID/TID BNI exists, membutuhkan MB.MID/TID BNI baru
TID yang di daftarkan BRI sama, jadi tidak bisa masuk maas, butuh TID BRI baru
Progress
W4 | W1
Live
W4 | W1
Total Project
W4 | W1
Cancel
W4 | W1
Project
REQUEST MITRATEX
3 |7
149 | 159
145 | 152
1 | 1
CHANGEREQUEST MITRATEX
1 | 0
3 | 3
2 | 3
0 | 0
UAT
W4 | W1
0 | 0
1 | 0

## Slide 3: Monitoring Closed Approved YOE Non LHF
SHARING
Sharing BNI BRI BTN MANDIRI
Sharing BRI BNI
Sharing MANDIRI BNI
Sharing MANDIRI BRI
1
2
7
2
Sharing MANDIRI BRI BNI
6